ATA DE REUNIÃO Nº 26000 – PROJETO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS THÓRUS

# INFORMAÇÕES GERAIS

- Data:  01/10/2026*

- Local: Reunião on-line

- Presentes: Amanda Larentis (Thórus Engenharia); Kimberly Prestes (Adapta).

# ITENS DEFINIDOS

## Contexto e objetivo

Validar a proposta do sistema de gestão de projetos e alinhar integrações e próximos passos. Cris não participou por estar voltando de viagem. Amanda informou que precisaria sair por volta de 10h40.

• A solução deve centralizar por projeto as informações de acompanhamento, documentos, definições técnicas, alterações, fases, entregas e aprovações legais.

• Google Drive é o repositório documental atual. A Thórus compartilhará o modelo e a localização da pasta; a captura recebida mostra seis diretórios padrão: 01 ENTREGAS-APROVAÇÕES, 02 TRABALHO, 03 OBSOLETOS, 04 ARQUIVOS EXTERNOS, 05 MODELOS e 06 CHECKLIST.

• Asana foi indicado como sistema a integrar; equipe Adapta verificará a API oficial e a Thórus fornecerá acesso e mapeamento pertinentes.

• Existe automação que percorre reuniões da agenda e ativa as notas do Gemini. A integração dessas notas com o novo sistema precisa de validação técnica.

• Alterações técnicas recebidas por WhatsApp ou reunião devem ser formalizadas por projeto e disciplina, preservando histórico e validação humana.

• Foi sugerido um agente de WhatsApp para notificar mudanças de status e atender solicitações de informação/documentos. Canal, provedor e limites de automação ainda serão definidos.

## Pontos em aberto

• Confirmar estrutura completa da pasta raiz, regra de nomenclatura, município/UF e permissões do Drive.

• Confirmar quais campos/projetos do Asana serão sincronizados e se a primeira versão será somente leitura.

• Confirmar onde as notas Gemini ficam acessíveis e como associá-las a projeto/reunião.

• Confirmar quem aprova alterações técnicas e eventos legais; periodicidade e conteúdo do relatório de status.

• Confirmar provedor/API WhatsApp, consentimento, políticas e escopo de documentos que podem ser enviados ao cliente.

## Próximos passos

• Amanda compartilhará o padrão de pastas, modelo de ata e informações necessárias sobre Asana e notas Gemini; validará o acesso/integração do Asana com Cris.

• Adapta consolidará escopo, especificações e tasks por fase com base no material existente e nesta reunião.

*Data preenchida com base na data dos arquivos/captura recebidos; confirmar contra o convite do calendário antes de emitir como ata aprovada.